##  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУЕЗЕРСКОЕ**

 **ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от «19» октября 2020 года №56**

**Об утверждении перспективного плана**

**приведения наружных систем противопожарного**

**водоснабжения в рабочее состояние**

 В целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности жилищного фонда от пожаров, ограничения их последствий и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 06 октября 2005 г. № 903 ЗРК «О некоторых вопросах пожарной безопасности»:

1. Утвердить перспективный план приведения наружных систем противопожарного водоснабжения в рабочее состояние (Приложение 1).

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения Л.Н.Баринкова

 Приложение № 1 к распоряжению

Администрации Муезерского

городского поселения

№ 56 от 19.10.2020 г.

**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН**

**приведения наружных систем противопожарного**

**водоснабжения в рабочее состояние**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | Приобретение нового гидрантов  | Март-апрель 2021г. |
| 2 | Ремонтные работы гидрантов | Май-сентябрь 2021г |
| 3 | Ремонт пожарного водоема ул. Октябрьская д.36а(восстановление герметичности (заделка швов) стен водоема) | Июнь-август 2021г. |
| 4 | Углубление русла на естественных водоисточниках | Июль-август 2021г. |
| 5 | Капитальный ремонт пожарного пирса на пер. Заречный | Июль-ноябрь2021г. |
| 6 | Ремонт настила на пожарном пирсе ул.карельская | Июнь-сентябрь 2021г. |