РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУЕЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2017г.                                                                                             № 15

О проведении весенней санитарной

уборки территории Муезерского

городского поселения

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Правилами  благоустройства территории  Муезерского городского поселения», утвержденными  решением 17 сессии 2 созыва  Совета Муезерского городского поселения  от 14.11.2012 года  №  93,  в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территории Муезерского городского поселения, повышения комфортности среды проживания населения:

- С 28.04.2017 г. по 30.06.2016 г. провести мероприятия Всероссийского экологического субботника по санитарной уборке территории Муезерского городского поселения.

- Для организации руководства и контроля проведения мероприятий по благоустройству и весенней санитарной уборке, создать Штаб по благоустройству и весенней санитарной уборке (приложение №1).

- Утвердить План проведения мероприятий по весенней санитарной уборке (приложение № 2) и довести его до исполнителей;

- Специалистам администрации Муезерского городского поселения:

- подготовить и разместить на досках объявлений информацию о проведении Всероссийского субботника;

- подготовить обращение к населению о принятии активного участия в проводимых мероприятиях по благоустройству.

5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности рекомендовать проведение мероприятий по благоустройству и весенней санитарной уборке закрепленной за организацией территории собственными силами, в соответствии с п.п.3.1.2.2. п.3.1. гл.3 Правил благоустройства территории Муезерского городского поселения и в соответствии с графиком

(Приложение № 3)

- Собственникам жилых домов провести уборку от мусора дворовых территорий.

- Штабу по благоустройству и весенней санитарной уборке осуществлять постоянный контроль за проведением мероприятий.

- Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения                                                    Л.Н.Баринкова

Приложение № 1

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 17.04.2017 года № 15

СОСТАВ  ШТАБА

по благоустройству и весенней санитарной уборке

в Муезерском городском поселении

Руководитель штаба

Баринкова Л.Н. -    Глава Муезерского городского поселения

Заместитель руководителя штаба

Кошкина В.В. -     специалист администрации Муезерского городского поселения

Члены штаба

Хохлун И.Н. –      мастер по благоустройству администрации Муезерского городского

поселения

Смирнова С.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения

Мисько Я.Г. -       Директор ООО «Муезерский  водоканал» (по согласованию)

Видякина И.И.-     Председатель ТСЖ «Доверие»

Приложение № 2

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 17.04.2017 года № 15

ПЛАН

мероприятий по проведению весенней санитарной уборки территории

Муезерского городского поселения

Примечание: В связи с погодными условиями возможна корректировка сроков проведения намеченных

мероприятий.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный обход и объезд всей территории в пределах поселения | 28.04.2017 г. - 02.05.2017 г. | Баринкова Л.Н., Хохлун И.Н., Кошкина В.В. |
| 2 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. Выявление случаев нарушений Правил благоустройства и привлечение нарушителей к административной ответственности | 28.04.2017 г. - 02.05.2017 г. | Баринкова Л.Н., Хохлун И.Н., Кошкина В.В. |
| 3 | Проведение уборки территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения, (проведение субботников), в соответствии с утвержденными графиками | 28.04.2017г.-05.05.2017г. | ИП Хохлун, ТСЖ «Доверие» Советы домов при непосредственном управлении |
| 4 | Очистка территории поселка от мусора, включая уборку обочин кюветов дорог | 28.04.2017г. 30.06.2017г. | Мастер по благоустройству-Хохлун И.Н. |
| 5 | Очистка дорог от песка | До 15.06.2017г. | Мастер по благоустройству-Хохлун И.Н. |
| 6 | Уборка мест захоронений, ремонт памятников | До 08.05.2017г. | Мастер по благоустройству-Хохлун И.Н., Муезерская СОШ, Администрация городского поселения |
| 7 | Проведение уборки территорий, прилегающих к организациям, предприятиям | До 05.05.2017г. | Руководители предприятий, учреждений |
| 8 | Проведение уборки территории, прилегающей к объектам водоснабжения, водоотведения | До 15.05.2017г. | Директор ООО «Муезерский водоканал» |
| 9 | Проведение Всероссийской акции «Чистый берег» | 10.05.2017г.- 20.05.2017г. | Администрация Муезерского г/п, Руководители предприятий, учреждений |
| 10 | Обрезка кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев | До 30.06.2017г. | Мастер по благоустройству-Хохлун И.Н. |
| 11 | Уборка прибрежной зоны реки Муезерка в границах поселения | До 05.06.2017г. | Мастер по благоустройству-Хохлун И.Н., Руководители предприятий, учреждений |
| 12 | Проведение уборки территории кладбища с привлечением населения, (проведение субботников) | До 04.06.2017г. | Мастер по благоустройству-Хохлун И.Н. |
| 13 | Устранение выбоин в покрытии автомобильных дорог общего пользования местного значения. | До 10.06.2017г. | Администрация Муезерского городского поселения |