РЕСПУБЛИКА    КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУЕЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    21  сентября 2016 г.                                                                            № 29

Об утверждении  краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Муезерского

городского поселения на 2017 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года № 106-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация Муезерского  городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Муезерского  городского поселения на 2017 годы (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, по видам ремонта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на официальном сайте Муезерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.muezersky.ru.

Глава  Муезерского

городского поселения					                        Л.Н.Баринкова

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Муезерского городского поселения от  21 сентября 2016 года № 29

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Муезерского городского поселения на 2017 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Общая площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п.Муезерский, ул. Гагарина, д.14 | 1961 |  | брусчатые | 2 | 1 | 349,0 | 325,9 | 192,3 | 18 | 1511543,75 | - | - | 1511543,75 | 0 | 0 | 2017 |
| 2 | п.Муезерский, ул. Строителей, д.9/14 | 1964 |  | брусчатые | 2 | 1 | 343,0 | 318,0 | 234,0 | 15 | 1474903,08 | - | - | 1474903,08 | 0 | 0 | 2017 |
| 3 | п.Муезерский, ул. Строителей, д.15/12 | 1964 | 1984 | брусчатые | 2 | 2 | 405,41 | 363,0 | 271,5 | 26 | 1686615,78 | - | - | 1683615,78 | 0 | 0 | 2017 |
|  | Итого по Муезерскому городскому поселению: | 3 МКД |  |  |  |  | 1097,41 | 1006,9 |  |  | 4670062,61 |  |  | 4640062,61 |  |  |  |

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Муезерского городского поселения от  21 сентября 2016 года № 29

| Раздел №2 Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквртирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | п.Муезерский, ул. Гагарина, д.14 | 1511543,75 | 105808,06 |  |  |  |  |  |  |  | 307 | 445905,41 |  |  | 801118,19 |  | 37788,59 |  | 120923,50 |
| 2 | п.Муезерский, ул. Строителей, д.9/14 | 1474903,08 | 103243,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 435096,41 |  |  | 781698,63 |  | 36872,58 |  | 117992,24 |
| 3 | п.Муезерский, ул. Строителей, д.15/12 | 1683615,78 | 117853,10 |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 496666,66 |  |  | 892316,36 |  | 42090,39 |  | 134689,26 |

Итого по Муезерскому               326904,38                                                                                                       1377668,47                                                                                    373605

городскому поселению4670062,61                                                                                                                                                         2475133,19            116751,57