Протокол № 1

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2022 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 11.01.2022 г.                                                  Время проведения: 16.30 час.

Председательствовал:

Баринкова Л.Н.- Глава Муезерского городского поселения

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения,

секретарь общественной комиссии;

Лаврентьева Н.К. - редактор районной газеты «Муезерсклес»;

Толкач П.М.         – начальник ОВМР ГО и ЧС;

Фомина И.В. -  главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения, заместитель председателя общественной комиссии

Хохлун И.Н.         – депутат Совета Муезерского городского поселения;

Четов С.А.     -   начальника отдела градостроительства и землепользования администрации

Муезерского муниципального р-на

Повестка дня:

- О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории Муезерского городского поселения».

По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации.

В декабре 2021 года в администрацию района обратилась ИП Сумеркина о согласовании места под строительства около магазина «Магнит», магазина «Магнит-косметик». Место под строительство согласовано. Значит место автомобильной стоянки в районе детской библиотеки, районного суда и прокуратуры по ул. Гагарина подлежащее благоустройству, будет использоваться строительной тяжелой техникой для подвоза и выгрузки строительных материалов. По проекту «Благоустройство автомобильной стоянки в районе детской библиотеки, районного суда и прокуратуры ул. Гагарина» были предусмотрены работы по отсыпке территории стоянки щебнем, выравнивание, уплотнение. Тяжелая техника сведет на нет все запланированное благоустройство территории. В связи с этим предлагаю исключить из адресного перечня благоустройства общественных территорий «благоустройство автомобильной стоянки ул. Гагарина в районе детской библиотеки, районного суда и прокуратуры пгт.Муезерский»

По дефектным ведомостям Администрации ООО «РЦЦС» подготовило локальные сметы по проектам утвержденным Программой на 2022 год. Стоимость всех запланированных работ составляет 2 477 021 руб. В Программе утвержден сумма субсидий вместе с софинансированием из МБ 1 829 475 руб. 20 коп, что на 647 545 руб. 80 коп. меньше фактически необходимой суммы. Софинансирование из МБ бюджета этой суммы будет невыполнимой задачей, так как администрация участвует в других Проектах, где также предусматривается софинансирование из местного бюджета. В связи с этим предлагаю реализацию проекта по благоустройству торговой площади разделить на 2 этапа.

Предложено:

- Приложение 3.4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу заседания комиссии.

- Утвердить дизайн-проекты общественных территории:

2.1. «Благоустройство торговой площади ул. Октябрьской в районе д.21а» (I этап)- приложение 2 к протоколу заседания комиссии

2.2. «Благоустройство площадки перед доской объявлений с устройством тротуаров» Приложение 3 к протоколу заседания комиссии

- Проект Программы разместить на сайте администрации для проведения общественных обсуждений.

Голосовали: «за» -  7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение:

- Приложение 3.4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу заседания комиссии.

- Утвердить дизайн-проекты общественных территории:

2.1. Благоустройство торговой площади ул. Октябрьской в районе д.21а (I этап)- приложение 2 к протоколу заседания комиссии

2.2. «Благоустройство площадки перед доской объявлений с устройством тротуаров» Приложение 3 к протоколу заседания комиссии

- Проект Программы разместить на сайте администрации для проведения общественных обсуждений.

Председатель комиссии          ___________________                    Л.Н.Баринкова

Секретарь      комиссии                           ____________                  С.В.Смирнова

Приложение 1

Приложение 3.4

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2022 году

| № п/п | Наименование дворовой и общественной территории, её расположение | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |
| 1 | Ул. Гагарина д.22 (II этап) | - Асфальтирование дворовой территории |
| Общественные территории |  |  |
| 1 | ул. Октябрьской в районе д.21А, благоустройство торговой площади (I этап) | 1.Устройство стоянки для автомобилей; |
| 2 | Ул. Октябрьская в районе д.25/31, Благоустройство площадки перед доской объявлений | 1.Устройство асфальтированного тротуара; 2.Установка скамеек и урн. |

Приложение 2

Дизайн- проект

Благоустройство торговой площади ул. Октябрьской в районе д.21а

(I этап)

-   Асфальтирование автомобильной стоянки

Приложение 3

Дизайн- проект

Благоустройство площадки перед доской объявлений

ул. Октябрьская в районе д.25/31.