Протокол № 5

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2019 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 23.07.2019 г.

Время проведения: 16.00 час.

Председательствовал:

Баринкова Л.Н.    - Глава Муезерского городского поселения, председатель

общественной комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В.       -    специалист обеспечивающий техническое обслуживание

администрации Муезерского городского поселения, секретарь

общественной комиссии

Фомина И.В.         -   главный бухгалтер администрации Муезерского городского

поселения

Каргина Н.И.          -   заведующая «МКДОУ детский сад №1»

Лаврентьева Н.К.   -   редактор районной газеты «Муезерсклес»

Хлебаева А.С.        – представитель общественности

Четов С.А.              -   начальника отдела градостроительства и

землепользования администрации Муезерского муниципального р-на

Повестка дня:

1.О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»,  (докладчик: Баринкова Л.Н. – Глава Муезерского городского поселения)

2.Утверждение отчета о реализации Программы

(докладчик: Смирнова С.В. – специалист Муезерского городского поселения)

По первому вопросу повестки дня слушали:

Баринкову Л.Н. – Глава Муезерского городского поселения

Заключены договоры на работы по дворовым территориям. Работы начаты ИП Даниева. Спланированы дворовые территории, начат ремонт проезда- выравнивание и цементирование плит.

По итогам Аукциона заключен муниципальный контракт на общественную территорию

№1-2019 от 14.06.2019г. На стене памяти подрядчик провел уточняющие замеры, начаты работы по закупке материала и изготовлению каркаса.

Решили: Информацию принять к сведению

Голосовали: «за» -  7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения

Решили:

Утвердит отчет о реализации Программы «Комфортная городская среда» на 23.07.2019г

Голосовали: «за» -  7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председательствующий                           ___________________Л.Н.Баринкова

Секретарь общественной комиссии        __________________ С.В.Смирнова