Протокол № 7

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2021 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 12.10.2020 г.

Время проведения: 16.00 час.

Председательствовал:

Баринкова Л.Н.    - Глава Муезерского городского поселения, председатель

общественной комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В.       -    специалист обеспечивающий техническое обслуживание

администрации Муезерского городского поселения, секретарь

общественной комиссии

Фомина И.В.         -   главный бухгалтер администрации Муезерского городского

поселения

Лаврентьева Н.К.   -   редактор районной газеты «Муезерсклес»

Толкач П.М.           – Начальник ОВМР ГО и ЧС

Хохлун И.Н.                   –Депутат Совета Муезерского городского поселения

Четов С.А.              -   начальника отдела градостроительства и

землепользования администрации Муезерского муниципального р-на

Повестка дня:

- Внесение изменений в адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

- Утверждение отчета по реализации программы на 2020 год. (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

1.По первому вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

В связи с уменьшением субсидий из Федерального бюджета бюджету Республики Карелия, и уменьшения финансирования бюджета Муезерского городского поселения с 2 385 500 руб. до 1 576 851 руб. предлагаем уменьшить количество благоустраиваемых общественных территорий в 2021 году с 3-х до 1-ой.

Предлагаем оставить в перечне благоустраиваемых общественных территорий на 2021 год Школьную аллею ул. Октябрьская в районе д.27 асфальтирование (III этап).

Сквер по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) (пешеходная дорожка) и

Центральную площадь ул. Октябрьская д.28 (II этап) (асфальтирование пешеходной дорожки) – включить в перечень благоустраиваемых территорий в последующие годы.

Решили: Утвердить перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году. (Приложение 1).

Голосовали: «за» - 7 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

2.По второму вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Решили: Утвердить отчет по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель комиссии                                                      Л.Н.Баринкова

Секретарь комиссии                                                            С.В.Смирнова

Приложение 1

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году

| № п/п | Наименование дворовой и общественной территории, её расположение | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |
| 1 | Ул. Октябрьская д. 34 | 1. Отсыпка, планировка дворового проезда 2.Установка светодиодного светильника 3.Установка скамеек 4. Установка урн |
|  | Пер. Строителей д.2,4 | 1.Ремонт дворового проезда 2.Обеспечение освещения дворовой территории 3.Установка урн 4. Установка скамеек |
| Общественные территории |  |  |
| 1 | Школьная аллея ул. Октябрьская в районе д.27 (асфальтирование) (III этап) | 1.Укладка асфальта |