РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «28» июля 2023 г. № 36**

**О продлении действия «Муниципальной**

**целевой программы в области**

**благоустройства, охраны окружающей**

**среды и рационального природопользования**

**на 2018-2022г.»**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом муниципального образования «Муезерское городское поселение», в целях улучшения состояния окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории Муезерского городского поселения и сохранение здоровья населения администрация Муезерского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Продлить действие «Муниципальной целевой программы в области благоустройства, охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2018-2022 годы» (далее Программа) **до 2027года**.
2. Внести в Программу следующие изменения:
   1. В тексте Программы слова «2018-2022 год», заменить словами «2018-2027 год».
   2. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
   3. В разделе 2, абзац 2, после слов «утверждены решением» вставит слова «8 сессии 4 созыва от 02 августа 2018 года № 27»
   4. Раздел 4 «Основные показатели эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
   5. Приложение 1 к муниципальной программе «Мероприятия программы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 3
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать (обнародовать) постановление в средствах массовой информации и сайте Муезерского муниципального района с адресом доступа <http://www.muezersky.ru>
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения Л.Н.Баринкова

Приложение 1

к постановлению администрации

Муезерского городского поселения

№36 от 28.07.2023г.

  Паспорт программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам | * Общий объём финансирования Программы составляет:   **42 920,0 тыс. рублей, из них:** | | | |
| Местный  Бюджет тыс.руб | ООО «Экспресс» тыс.руб | Средства Республиканского бюджета  тыс.руб | источник не определен  тыс.руб. |
| 2018 | 112,0 | 25,0 |  |  |
| 2019 | 67,0 | 25,0 |  |  |
| 2020 | 67,0 | 25,0 |  |  |
| 2021 | 67,0 | 25,0 |  |  |
| 2022 | 72,0 | 25,0 |  |  |
| 2023 | 1457,0 | 25,0 | 7000,0 |  |
| 2024 | 1457,0 | 25,0 | 7000,0 |  |
| 2025 | 1457,0 | 25,0 | 7000,0 |  |
| 2026 | 1457,0 | 25,0 | 7000,0 |  |
| 2027 | 1457,0 | 25,0 | 7000,0 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Муезерского городского поселения

№ 36 от 28.07.2023 г.

**РАЗДЕЛ VII**

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**На 1 января 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | Наименование показателя эффективности,  ед. измерения показателя | | | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Задача 1. Сокращение объема отходов, несанкционированно размещенных на территории Муезерского городского поселения, организация раздельного сбора мусора. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Количество ликвидированных  несанкционированных свалок (ед.) | | | **1** | | **1** | | **2** | **1** | | **2** |  |  |  |  |  |
| **2** | | Организация раздельного сбора мусора (да/нет) | | | **нет** | | **нет** | | **нет** | **нет** | | **нет** |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Строительство водоочистных сооружений, с заменой водопроводных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **3** | | | Включить строительство водоочистных сооружений в поселке Муезерский в федеральную программу |  | |  | | | **Включена в Программу 2022 – 2027 гг.** | | | | | | | | |
| Задача 3. Реконструкция очистных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Провести реконструкцию очистных сооружений | | | | **нет** | | | **нет** | **нет** | **нет** | **нет** | |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обновление зеленого фонда поселения, улучшение его качественного и количественного состава. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Количество высаженных кустарников (ед.) | | |  | | **10** | | **25** рябины | **20**  кизильник | | **26**  Дерен сибирский |  |  |  |  |  |
| **6** | | Количество высаженных деревьев (ед.) | | |  | | **2** ели | | **20** кедры | **2** ели голуб. | | **4** ели голуб. |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение уровня экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Участие муниципального образования в Общероссийских субботниках и акциях экологической направленности. (ед.) | | | **3** | | **3** | | **3** | **3** | | **3** |  |  |  |  |  |
| **8** | | Количество человек, принявших  участие в мероприятиях по благоустройству поселения. (чел.) | | | **207** | | **282** | | **261** | **282** | | **203** |  |  |  |  |  |
| **9** | | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий (ед.) | | | **1** | | **1** | | **1** | **1** | | **2** |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.). | | | **4** | | **2** | | **3** | **2** | | **1** |  |  |  |  |  |
| **11** | | Количество обустроенных цветников и клумб (ед). | | | **2** | | **2** | | **2** | **2** | | **1** |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Муезерского городского поселения

№ 36 от 28.07.2023 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**к муниципальной целевой программе в области охраны**

**окружающей среды   и рационального природопользования на**

**2018-2027 годы включительно**

**МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N     п/п | Наименование      мероприятия | Ответственный  исполни-тель и  соисполни-тели | Сроки     реализации  мероприятия | Объемы финансирования тыс.руб. | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **Тыс. руб.** | в том числе по годам | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение объема отходов, несанкционированно размещенных на территории Муезерского городского поселения, организация раздельного сбора мусора. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, схем их размещения и ведения их реестра.  доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 %; | Глава Муезерского городского поселения, специалисты | постоянно | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение сходов граждан с доведением информации:  -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  -об охране окружающей среды;  -об исполнении правил благоустройства территории поселения | Глава Муезерского городского поселения, специалисты | Весна- осень, ежегодно | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.3 | организация сбора  ртутьсодержащих отходов и батареек | Глава Муезерск.пос., специалисты | постоянно | **50,0** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | Глава Муезерского гор. Поселения, спец-ты | 1 кв. | **420,0** | 90, | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Строительство водоочистных сооружений, с заменой водопроводных сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Включить строительство водоочистных сооружений в поселке Муезерский в федеральную программу | Глава Муезерского гор. поселени, специалисты |  | **42 000,0**  **35 000,0**  **7000,0** |  |  |  |  |  | | 7 000,0  1400,0 | | 7 000,0  1400,0 | 7 000,0  1400,0 | 7 000,0  1400,0 | 7 000,0  1400,0 |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Провести реконструкцию очистных сооружений | Глава Муезерского городского поселения, Арендатор водозабора Средства  ООО «Экспресс» | постоянно | **250,0**  Средства  ООО «Экспресс» | 25,0  Средства  ООО «Экспресс» | 25,0  Средства  ООО «Экспресс» | 25,0  Средства  ООО «Экспресс» | 25,0  Средства  ООО «Экспресс» | 25,0  Средства  ООО «Экспресс» | | **25,0**  Средства  ООО «Экспресс» | | **25,0** Средства  ООО «Экспресс» | **25,0**  Средства  ООО «Экспресс» | **25,0** Средства  ООО «Экспресс» | **25,0** Средства  ООО «Экспресс» |
| 4 | Обновление зеленого фонда поселения, улучшение его качественного и количественного состава. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | - проведение инвентаризации зеленых насаждений;  -обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка;  - вывоз порубочных остатков  - проведение окашивания территории; | Глава Муезерского городского поселения, специалисты  МКУ «Благоустройство Муезерского г/п» | Ежегодно: с мая по октябрь  Согласно графика  объезда поселения | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 4.2  4.3 | - приобретение саженцев декоративных деревьев и кустарников;  -посадка декоративных деревьев и кустарников;  Охрана водной среды:  -очистка прибрежной зоны водоемов в черте поселения;  -Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесах, водоохранных зонах, карьерах, применение  административной практики | Глава Муезерского г/п,специалисты,  МКУ «Благоустройство Муезерского г/п»  Глава Муезерского г/п,специалисты,  Население поселка | Ежегодно: весна, осень  Ежегодно: весна, лето | **100,0**  Не требует финансирования | 10,0  - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | **10,0** | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Повышение уровня экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения:  - проведение   экологических субботников с привлечением жителей поселения;  - уборка прилегающих к организациям и предприятиям территорий:  - уборка скверов и парков поселения;  - уборка поселкового кладбища;  - уборка памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Глава Муезерского городского поселения, специалисты  МКУ «Благоустройство Муезерского г/п» | Согласно графика,  По срокам проведения общероссийских акций  Ежегодно:  май, сентябрь | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 5.2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:  - проведение рейдов;  - применение административной практики | Глава Муезерского городского поселения, специалисты, участковый | Ежегодно | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь»;  проведение в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры занятий на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Глава Муезерского городского поселения, специалисты, руководители детских дошкольных и школьных учреждений, директор МБУ «Центральная клубная система» | Ежегодно | **20,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | | **2,0** | | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| 6 | Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство мест массового пребывания:  -Установка скамеек  - Установка урн  - приобретение цветников устройство, клумб; | Глава Муезерского г/п,специалисты, МКУ «Благоустройство Муезерского г/п» |  | **80,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **10,0** | **10,0** | | **10,0** | | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
|  | Всего |  |  | **42 920,0** | **137,0** | **92,0** | **92,0** | **92,0** | **97,0** | **8 482,0** | | **8 482,0** | | **8 482,0** | **8 482,0** | **8 482,0** |